國立臺灣大學校務發展規劃委員會

100學年度第2次會議紀錄及執行情形

開會時間：100年9月19日(星期一)下午3時

開會地點：校總區第2行政大樓第4會議室

會議主持人：李校長嗣涔                          記錄：柯佳恩

出席人員：李校長嗣涔、羅副校長清華、包副校長宗和、湯副校長明哲、蔣教務長丙煌(兼共同教育中心主任）、馮學務長燕、鄭總務長富書、陳研發長基旺、

陳院長弱水、張院長慶瑞、趙院長永茂、楊院長泮池、顏院長家鈺、

徐院長源泰、李院長書行、陳院長為堅、李院長琳山、蔡院長明誠(王兆鵬代)、

羅院長竹芳、郭主任瑞祥(許秀錦代)、陳丕燊教授、張明富教授、陳定信教授、

吳文方教授、張所鋐教授、童慶斌教授、王亞男教授、許博文教授、

王兆鵬教授、鄭銘彰主任、謝宜桓同學

列席人員：張主秘培仁、王副總務長根樹、生科系丘臺生教授、口生所張正琪老師、

數學系王主任振男、杜副學務長保瑞、竇秘書松林、劉主任瑞芬、柯主任俊成、附設醫院陳院長明豐、王副院長明鉅、林副主任美淑、蔡秘書易豐、楊組長美秋、呂庭輝先生、陳芊如小姐、附設癌醫中心醫院鄒郅郁小姐、馬羽儀小姐、

嚴鳳珠小姐、江惠新小姐、翁雅鳳小姐、營繕組洪組長耀聰、羅技正健榮、

陳億菁小姐、校園規劃小組吳莉莉小姐、吳慈葳小姐、彭嘉玲小姐、

宗邁建築師事務所、潘冀聯合建築師事務所、仲觀聯合建築師事務所、

林國任建築師事務所

請假人員：吳明德教授、徐富昌教授、邱榮舉教授、黃恆獎教授、鄭尊仁教授、

蕭寧馨教授、盧居福教授

應到委員：38位    實到委員：31位    請假委員：7位

壹、確認上次會議紀錄(確認通過)

貳、報告事項

- 一、校園規劃小組工作報告(會議紀要)（100年8月5日－100年9月19日）

本小組於100年8月5日至100年9月19日，共召開1次會議，報告案2件，討論案4件，通過案件4件。茲簡述案件如下：

- （一）報告案

1. 生醫工程館新建工程變更設計（總務處營繕組）

決定：本案同意備查。

2. 校總區新建工程環境影響評估計畫（總務處營繕組）

決定：本案請參考委員意見進行後續作業。

- （二）討論案

1. 校總區東南區空間發展計畫（校園規劃小組）

決議：本案通過，請提送9/19校發會討論，委員未來如還有其他意見提出，將再納入後續整體計畫考量。

2. 輻射科學暨質子治療中心新建工程規劃構想書（醫學院附設癌醫中心醫院）

決議：本案通過，請建築師將委員考量及意見納入後續設計規劃。

3. 卓越聯合中心新建工程先期規劃案（總務處營繕組）

決議：本案通過。

4. 附設醫院健康大樓新建工程先期規劃構想書修正（附設醫院）

決議：本案通過。

- （三）通過案件簡介

- 1. 校總區東南區空間發展計畫(校園規劃小組）

本校位於基隆路另一側東南區域之校區，近年陸續有更新發展計畫，將大幅增加本區域師生與服務對象人數，且該區校地之老舊宿舍建築亦有逐步更新與再發展之需求。為串接基隆路兩側校區，以利校區整合發展，並提出幾處待更新區域未來發展方向，依據本校校園規劃原則、相關樹木系統規劃、百大樹木調查、生物多樣性調查、校園藍帶規劃、戶外燈具照度規範等原則，提出整體永續性校園之發展規劃構想，研擬本區域未來合理之校園使用發展及交通、景觀、公共服務設施、防災安全、文化資產維護與再利用等相關配套計畫。同時亦納入「校總區東區（前稱東北區）發展計畫」範圍，整體檢討交通、景觀、公共服務設施、開放空間與綠地等計畫。

本案提送99年9月29日99學年度第3次校園規劃小組委員會討論決議：「本案後續與各相關單位繼續溝通，再提校規小組委員會討論。」經與生物產業機電工程系、學務處住宿服務組等單位溝通，於100年3月24日召開全校公開說明會，廣納師生意見，依相關意見修正報告書後，再提送100年6月8日99學年度第12次校園規劃小組委員會討論決議：「請規劃單位整合委員及各單位意見，進行後續修正後再提送委員會。」

本案後續整合委員及各單位意見修正報告書與製作意見回覆表，並參酌生物電子資訊教學研究大樓之規劃構想，修正東區短中長期階段開發構想，提100年9月14日100學年度第1次校園規劃小組委員會討論決議：「本案通過，請提送9/19校發會討論，委員未來如還有其他意見提出，將再納入後續整體計畫考量。」。

- 2. 輻射科學暨質子治療中心新建工程規劃構想書（醫學院附設癌醫中心醫院）

本案規劃採BOT 模式共同合作參與經營方式進行，對於相關治療儀器設備、輻射防護、基地及建築物新建裝修、醫事人員教育訓練及相關之儀器設備維護等皆為廠商統整負責，本校提供場地、放腫科醫師、護理人員及相關行政作業人員等資源。

本案基地位於東南校區，現址為國防部慈光十七村與誠樸新村(占建戶)範圍，位於規劃區域33小區。建築物規劃為地下3層地上5層，建築面積為2798㎡，建蔽率為39.99%，總樓地板面積為22626㎡，容積率為239.92%。

本案於100年9月14日100學年度第1次校園規劃小組委員會討論決議：「本案通過，請建築師將委員考量及意見納入後續設計規劃。」。

- 3. 卓越聯合中心新建工程先期規劃案（總務處營繕組）

本校邁頂計畫第2期預定新建卓越聯合中心，基地位於規劃區域24小區內，現址為鹿鳴堂、鹿鳴雅舍、教師聯誼社、腳踏車停車空間及綠地空間處，計畫拆除教師聯誼社及鹿鳴雅舍，待本工程完工後，將鹿鳴堂之空間轉移至本案，再行拆除鹿鳴堂。本案擬興建地下1層地上8層建築物，包含商業空間、劇場、行政空間、鹿鳴雅舍及教師聯誼社等，建築面積為2592㎡，總樓地板面積為15552㎡，基地範圍內建蔽率為42.78%，容積率為108.67%，工程後規劃區域24小區建蔽率為31.51%，容積率為114.5%。

本案業經100年9月14日100學年度第1次校園規劃小組委員會討論通過。

- 4. 附設醫院健康大樓新建工程先期規劃構想書修正(附設醫院）

本案可行性評估及先期規劃構想書前經校園規劃小組委員會97學年度第12、13次會議及97學年度第6次校務發展規劃委員會討論通過。續陳報教育部請行政院審議時，依行政院經建會與臺北市政府都發局協調交辦意見，修正為主體大樓原址興建地下3層、地上10層（原係地上7層）之建築物，新增之3層樓預定為門診醫療用途，餘修正調整樓層配置等，並配合將健康大樓1樓以上主體部分往北平移17公尺，以符合臺北市都市發展局之高度限制規定。並提99年6月23日校園規劃小組委員會98學年度第14次會議及99年6月30日98學年度第6次校務發展規劃委員會討論通過，經99年7月15日行政院原則同意，於100年3月29日辦理健康大樓新建工程委託規劃設計及監造技術服務案評選作業。

惟因考量附設醫院肩負國家醫院與改善國民健康之重大責任，不論醫療服務、教學及研究各方面均全力投入以因應社會需求，遂於健康大樓新建工程委託設計規劃階段，進行需求重新評估及量體增加之可行性評估，為提供更優質且完善之醫療服務，提出本變更規劃構想。健康大樓修正前後比較表列如下：

|  | 修正前 | 修正後 |
| --- | --- | --- |
| 建築主體 | 地上10層，地下3層 | 地上5,14,10層(3棟)， 地下5層 |
| 放射治療中心 | 無 | 面積1932平方公尺 |
| 連接MRT通道 | 無 | 面積700平方公尺 |
| 連接兒醫空中走廊 | 無 | 面積480平方公尺 |
| 公園路入口車道 | 無 | 面積515平方公尺 |
| 預定進駐單位 | 五官科、醫療支援單位、西址古蹟門診醫療單位、一般病床189床 | 西址古蹟門診醫療單位、輕症住院、醫療支援與基礎設施、一般病床440床 |
| 樓地板面積 | 85,477平方公尺 | 113,425平方公尺 (增加32.69%) |
| 計畫總經費 (自籌) | 42.09億元 | 57.44億元 (增加36.47%) |
| 預定啟用日期 | 104年7月 | 107年1月 |

本案業經100年9月14日100學年度第1次校園規劃小組委員會討論通過。

參、討論事項

案由一：有關生命科學院生命科學系與動物學研究所申請於102學年度調整為生命科學系（學、碩、博士班）案，提請討論。(生命科學院 提)

說  明：

一、本案業經100年8月2日本校第2680次行政會議討論通過及100年9月13日專案審查委員會討論修正通過。

二、檢附專案審查委員會決議及計畫書1份如附件1，請　參閱。

決  議：依委員意見修正計畫書後通過，提校務會議討論。

執行情形：本案業提100年10月15日本校100學年度第1學期第1次校務會議討論決議：「請生命科學院就本案合併後生命科學系(學士班、碩士班與博士班)之發展方向加以檢討修正，避免與現有研究所之領域重複。本案計畫書修正後再提校務會議討論。」。刻依校務會議決議辦理中。

案由二：有關「輻射科學暨質子治療中心新建工程」案，茲檢具規劃構想書1份(附件2)，提請討論。（醫學院附設癌醫中心醫院 提）

說  明：

一、本案業經100年9月14日校園規劃小組委員會議討論通過。

二、質子治療設備原規劃設置於癌醫中心醫院地下樓層，惟癌醫中心醫院新建工程設計變更案經100年5月20日校務發展規劃委員會議討論通過，其中質子設備設置採另案方式辦理。

決  議：依委員意見修正規劃構想書後通過，提校務會議專案報告。

執行情形：本案業提100年10月15日本校100學年度第1學期第1次校務會議專案報告。

案由三：有關牙醫專業學院申請增設「口腔生物科學研究所博士班」案，提請討論。(牙醫專業學院 提)

說  明：

一、本案業經100年8月31日本校第2682次行政會議及100年9月13日專案審查委員會討論修正通過。

二、檢附專案審查委員會決議及計畫書1份如附件3，請　參閱。

決  議：依委員意見修正計畫書後通過，提校務會議討論。

執行情形：本案業經100年10月15日本校100學年度第1學期第1次校務會議討論通過。

案由四：有關理學院數學系申請增設「應用數學科學研究所」（碩、博士班）案，提請討論。(理學院 提)

說  明：

一、本案業經100年8月31日本校第2682次行政會議及100年9月13日專案審查委員會討論修正通過。

二、檢附專案審查委員會決議及計畫書1份如附件4，請　參閱。

決  議：依委員意見修正計畫書後通過，提校務會議討論。

執行情形：本案業經100年10月15日本校100學年度第1學期第1次校務會議討論通過。

案由五：有關本校F-100軍刀機保存案(請詳附件5)，提請討論。(謝宜桓委員、吳文方委員 提)

說  明：F-100軍刀機為本校之特殊校園文化資產，除了教學與展示價值之外，更承載臺大師生的共同記憶。現況而言，軍刀機因久未修復，遭受破壞，外觀殘破；然在國防部支援技術，以及行政單位偕同學生會募款之下，可望將機體完善修復，恢復其陳展價值，且不影響交通以及校園整體空間規劃，同時物理文物廳表示願意負起維護以及管理之責。因此建議將軍刀機留存本校，並維修、展示之。

決  議：考量軍刀機與本校未來發展、社會文化意涵及大學教育意象不合，請學務處辦理本軍刀機送回國防部事宜。

執行情形：已於100年10月25日完成校內財產除帳程序，11月3日上午軍刀機運離臺大，約下午3時抵達空軍屏東機場。

案由六：有關附設醫院「健康大樓新建工程」案，茲檢具計畫修正說明書1份(附件6)，提請討論。（附設醫院 提）

說  明：

一、本案先期規劃構想書前經校務發展規劃委員會97學年度第6次會議及98學年度第6次會議通過，並於99年7月獲行政院原則同意，100年3月完成工程委託規劃設計及監造技術服務案評選作業。惟附設醫院肩負國家醫院與改善國民健康之重大責任，不論醫療服務、教學及研究各方面均全力投入以因應社會需求，經過審慎評估並考量下列理由，遂於新建工程委託設計規劃階段，進行計畫修正，並經100年9月14日校園規劃小組委員會議討論通過：

1.容納已獲許可但尚未開放床數(需在健康大樓內再增加251床，總計包含一般病床數440床) 。

2.東址外牆整修時，做為病房替代週轉空間 。

3.擴大停車空間，順暢交通動線。

4.納入放射腫瘤業務空間。

5.以健康大樓作為西址全部院區之支援中心。

二、本案擬興建地下5層、地上最高部分14層之建築物(原為地下3層地上10層)，樓地板面積增加至11萬3,425平方公尺(增加32.69%)，總計畫經費增加為新臺幣57億4,433萬7,813元(增加36.47%)，悉數由附設醫院作業基金自籌支應，並預定於107年1月完工啟用(原為104年7月)。

決  議：通過。

執行情形：

一、計畫修正說明書業以100年10月11日校附醫企字第1000500287號函報臺北市衛生局審核，並提11月2日醫事審議委員會審查。

二、同步進行規劃設計相關作業。

案由七：有關「卓越聯合中心新建工程」案，茲檢具先期規劃構想書1份(附件7)，提請討論。（總務處 提）

說  明：

一、本案業經100年9月14日校園規劃小組委員會議討論通過。

二、為因應未來學校發展，並改善行政單位分散之窘境與老舊建物安全，本案規劃以教職員交誼廳（丹堤咖啡）後方腳踏車停車場含鹿鳴堂、鹿鳴雅舍及丹堤咖啡，約3490平方米為基地檢討，除結合原有建物機能與行政空間需求，將生活設施與散落各處行政單位加以集中安置外，更整合周邊零星綠地與鹿鳴廣場之景觀，提出本兼顧校園景觀、行政需求及建物安全之興建計畫。

決  議：通過，會中委員所提建議，請納入後續規劃設計之參考。

執行情形：

一、先期規劃構想書業以100年10月31日校總字第1000048874號函報教育部審查。

二、刻辦理委託設計監造技術服務案招標事宜。

案由八：有關「校總區東南區空間發展計畫」案，茲檢具報告書1份(附件8)，提請討論。（校園規劃小組 提）

說  明：

一、本案業經99年9月29日、100年6月8日及100年9月14日校園規劃小組委員會議討論通過。

二、本校位於基隆路另一側東南區域之校區，近年陸續有更新發展計畫，將大幅增加該區域師生與服務對象人數，且該區校地之老舊宿舍建築亦有逐步更新與再發展之需求，另為串接基隆路兩側校區，以利校區整合發展，並提出幾處待更新區域未來發展方向，依據本校校園規劃原則及相關樹木系統規劃、百大樹木調查、生物多樣性調查、校園藍帶規劃、戶外燈具照度規範等原則，提出整體永續性校園之發展規劃構想。

決  議：通過，會中委員所提建議，請納入相關規劃設計之參考。

執行情形：

一、委員相關意見將納入後續規劃設計之參考。

二、報告書電子檔已置於校園規劃小組網站(http://homepage.ntu.edu.tw/~cpo/enactment/southeast.pdf)供參。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（下午6時45分）