國立臺灣大學校務發展規劃委員會93學年度第4次會議紀錄

開會時間：民國94年5月4日(星期三)下午3時

開會地點：校總區第2行政大樓第4會議室(農化新館5樓)

會議主持人：陳校長維昭                      記錄：江若慧

出席人員：陳校長維昭、吳副校長靜雄(請假)、陳教務長泰然(請假)、黃學務長宏斌(吳光華代)、陳總務長振川、李主任委員琳山(請假)、黃主任委員俊傑(江宜樺代)、彭院長鏡禧、王院長瑜、包院長宗和、陳院長定信、楊院長永斌、蔣院長丙煌、洪院長茂蔚(請假)、王院長榮德(請假)、貝院長蘇章、羅院長昌發(李茂生代)、林院長曜松(葉開溫代)、林主任嬋娟、林鶴宜教授、夏長樸教授、郭鴻基教授、羅清華教授、趙永茂教授、黃天祥教授、藍萬烘教授、顏家鈺教授(請假)、陳炳煇教授、吳瑞碧教授、王汎熒教授(請假)、莊裕澤教授(請假)、詹長權教授(請假)、許博文教授、王兆鵬教授、李平篤教授(請假)、童敏惠組長(請假)、王威中同學

列席人員：何主任秘書憲武、陳益明教授、總務處董祐祥技正、校園規劃小組郭斯傑教授、謝瑞雄先生、新竹生物醫學園區籌備處許執行長世銘、職能治療學系謝主任清麟、營繕組羅健榮先生、

壹、確認上次會議紀錄(確認通過)

貳、報告事項：校園規劃小組工作報告。(略)

參、討論事項：

第1案

案  由：檢具本校「社會科學院新建工程委託規劃設計書」1份(附件1)，提請討論。(社會科學院提)

說  明：本案業經94年4月26日校園規劃小組會議討論修正通過。

決  議：依校規小組審查意見修正後通過，報教育部。

執行情形：

一、總務處營繕組辦理「國立臺灣大學社會科學院新建工程委託專案管理暨監造技術服務」招標作業中。

二、本案契約書中載明須於規定期限內完成綜合規劃設計報告書，通過校內程序報教育部，並依教育部審查意見修正。

第2案

案  由：醫學院申請於新竹生物醫學園區設立「腫瘤醫學」、「臨床光電醫學」、「臨床基因醫學」、「血管心臟醫學」、「臨床組織工程」、「影像醫學」6研究所，茲檢具計畫書1份(附件2)，提請討論。(醫學院提)

說  明：本案業經94年4月8日醫學院93學年度第6次院務會議、4月19日本校第2383次行政會議及4月29日教學研究單位之增設專案審查委員會討論修正通過。

決  議：通過，提校務會議。

執行情形：本案業經94年6月5日本校93學年度第2學期第3次校務會議延會決議：「原則同意籌設6個研究所，請於短期內廣納意見檢討後，提下次會議討論。」，後續辦理如下：

一、6研究所計畫書修改：94年6月13日召集6研究所規劃籌備委員會議，針對校務會議代表建議研議修正內容; 7月7日計畫書修正完畢，送醫學院預審，本階段預審分為6組，各組經院長指派2至3位委員審查; 8月17日計畫書依預審委員審查意見修正彙整完成; 8月22日召集「竹北校區醫學院研究所規劃小組」會議，邀請關心本案之校務會議代表與會，並由6研究所籌畫小組報告整體修正進度及教師徵聘會辦事宜。

二、教師徵聘事宜運籌：94年6月規劃6研究所相關文宣品; 7月中旬以美國大學教師徵聘手冊為藍本，規劃教師徵聘原則; 7月下旬透過國科會接洽海外單位，海報、DM試行公告; 8月進行6研究所網站文案修改。

第3案

案  由：醫學院職能治療學系擬於95學年度調整成立博士班，檢具計畫書草案1份(附件3)，提請討論。(醫學院提)

說  明：本案業經94年4月19日本校第2383次行政會議及5月2日教學研究單位之增設專案審查委員會討論修正通過。

決  議：通過，提校務會議。

執行情形：本案業經94年6月5日本校93學年度第2學期第3次校務會議延會討論通過，俟教育部來函再予陳報。

肆、臨時動議

伍、散會(下午4時40分)