國立臺灣大學校務發展規劃委員會

98學年度第1次會議紀錄及執行情形

開會時間：98年9月18日(星期五)下午3時整

開會地點：校總區第2行政大樓第4會議室

會議主持人：李校長嗣涔                          記錄：柯佳恩

出席人員：李校長嗣涔、陳副校長泰然、包副校長宗和、湯副校長明哲、蔣教務長丙煌(兼共同教育中心主任）、馮學務長燕、鄭總務長富書、陳研發長基旺、

葉院長國良、羅院長清華(劉緒宗 代)、趙院長永茂、楊院長泮池、

葛院長煥彰(莊東漢 代)、陳院長保基(陳尊賢 代)、洪院長茂蔚、江院長東亮、

李院長琳山(傅立成 代)、蔡院長明誠、羅院長竹芳、郭主任瑞祥（吳慧芬 代）、

柯慶明教授、彭鏡禧教授、侯維恕教授、吳文方教授、周元昉教授、

陳尊賢教授、陳鴻基教授、許博文教授、王兆鵬教授、張文章教授、

竇松林秘書、蔡介庭同學

列席人員：劉聰桂教授、陳秘書麗如、校園規劃小組吳莉莉小姐、陳姵綸小姐、

吳佳融小姐、實驗林管理處劉組長興旺、梁盛棟先生、

生農學院植醫中心吳主任文哲、園藝系林主任晏州、獸醫專業學院劉院長振軒、

鄭謙仁老師、盧秘書曼珍、竹北分部籌備小組廖毓甄小姐、

研究發展處蘇婉伶小姐、唐珮寧小姐、營繕組洪技正耀聰、陳股長源誠、

陳雅禎小姐、江雅嵐小姐、陳信樟建築師事務所、

財團法人臺灣大學建築與城鄉研究發展基金會

請假人員：林萬億教授、郭明良教授、盧國賢教授、徐源泰教授、詹長權教授

應到委員：37位    實到委員：32位    請假委員：5位

壹、確認上次會議紀錄(確認通過)

貳、報告事項

- 一、校園規劃小組工作報告(會議紀要)（98年7月8日—98年9月17日）

本小組於98年7月8日至98年9月17日，共召開1次會議，討論案3件，修正後通過2件。案件項目如下：

- （一）討論案

1.水源校區整體發展計畫（營繕組）

決議：(1)請建築師依委員意見修正報告書內容。

(2)有關水源校區共同管溝的位置應設於綠地或道路中央，請建築師再行檢討，下回提會討論後定案。

2.卓越研究大樓規劃設計（研發處）

決議：(1)本案原則通過。

(2)本案之外觀形式如何與BOT宿舍以及台大傳統建築意象相呼應，請加強說明。

(3)考量本案提送都市審議之時程，同意本案提送9月18日校發會，惟請建築師後續依委員意見修正報告書。

3.竹北生態校園規劃案（竹北分部籌備小組）

決議：(1)本案通過。

(2)請規劃單位依委員意見修正報告書，供後續細部規劃參考。

- (二)通過案件簡介

- 1.卓越研究大樓規劃設計（研發處）

為加強本校競爭力，研發處提出於水源校區興建「卓越研究大樓」之計畫，以解決研究空間不足之問題，並整合校級製程中心與貴重儀器，成為跨領域整合性的研究場地。

卓越大樓與BOT宿舍區及防災公園預定地相鄰，目前基地上包含五號宿舍(預計拆除)、綠地及道路空間，基地範圍為「水源校區整體發展計畫」中所劃定之A1小區，小區容許建蔽率40%、容積率520%，而本案規劃建蔽率24%、容積率290%，地上十層、地下兩層，總樓地板面積17,000 m²，尚預留空間供未來卓越大樓二期所需。在建築風格上，本棟樓有別於校總區傳統意象，以不規則遮陽版形式作為立面造型，同時塑造各立面之自明性，期未來成為水源校區、防災公園、河濱公園等鄰近地區之共同地標。

由於卓越大樓為水源校區西南區首座新建築物，其交通動線規劃影響校區整體發展甚鉅。依照法規應設置法停汽車位35輛、機車位389輛，然而本校之交通政策為機車不入校園，因此卓越大樓擬向台北市政府爭取車位變更，將地下兩層均規劃為汽車停車位共71輛。

此外，為落實本校停車外圍化與地下化政策，「水源校區整體發展計畫」建議於卓越大樓南側興建地下停車場，將卓越大樓車輛動線於中長程逐步外移，使車輛進入校園前段後即進入地下層，俾保留水源校區核心軸線為行人與自行車空間，同時將水源校區現有地面197輛停車位地下化，使地面層空間更有效利用；惟卓越大樓南側地下停車場之規劃需待「水源校區整體發展計畫」確定後方能啟動，卓越大樓興建工程將於地下層先預留銜接之結構，並保留地面景觀施作之彈性。

本案提送98年9月9日98學年度第1次校規小組委員會討論，委員針對本案建築意象、立面設計、後續維護管理、防災、網路機電設備空間、汽車出入動線等提出建議。另外，較具爭議性者為環境安全衛生方面，涉及「廢氣排放系統與環境影響、廢污水排放系統、地下室暴雨防洪機制、實驗室空間配置」等項目尚待釐清，本案需依委員及環安衛中心建議修正報告書。

- 2.竹北生態校園規劃案（竹北分部籌備小組）

本校積極辦理竹北分部的校園推動工作，除籌設計畫書業已於民國89年奉行政院核定，校園整體規劃報告書於96年奉教育部核定，開發環境影響說明書並於97年奉環保署核定。然為能符合節能減碳之趨勢，從事節能綠校園的設計，吸引更多的產學合作單位進駐使用，藉以積極推動本校最重要的分校校地建設，遂進行本生態校園規劃案。

竹北分部之校址，位於新竹縣竹北市中山高速公路竹北交流道東北側，面積約35.7公頃。基地內為東西向豆仔埔溪貫穿成南北兩區，南側面積則為22公頃，北側面積約為13.7公頃，所在區位交通便捷，周邊社經環境已然開發建設完成。本案係就校地之生態校園整體規劃各面向，於交通、綠地、開放空間、土地利用、保水與污水處理、建築量體與簇群配置、分期分區開發及整地等提出系統性規劃，並針對生態校園提出綱要性指導原則，與本校校園規劃原則同為後續校園開發建設之上位指導原則。本案業經98年9月9日98學年度第1次校規小組委員會討論通過。

二、醫學院報告：因醫療法施行細則第10條第3款規定醫院名稱不可使用疾病名稱，本院附設癌症醫院擬更名為「國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院」，本案業提98年7月21日本校第2584次行政會議報告。

三、實驗林管理處報告：有關內政部營建署因應「莫拉克颱風災後重建」劃設適宜遷村區位案，檢附會勘紀錄及適宜之各點相關位置圖乙份(如附件1)，提會報告。

(一)本案前為98年8月27日總統率中央相關部會於南投縣信義鄉同富國小活動中心，舉行莫拉克颱風災後重建座談，信義鄉民及本處共勘選5處用地，供營建署實地勘查永久性安置替選地點參考用，已提98年9月8日本校第2589次行政會議報告在案。

(二)經營建署評估後，以和社營林區第30林班98-12號造林地(用地2)、和社營林區第30林班67-3號造林地(用地3)、桐子林林班地(用地4)等3處列為同富村及神木村「永久性」安置住宅之替選地點。和社營林區第27林班268號合作造林地(新興橋北側，用地5)，提供隆華國小做為臨時教室用地。

參、討論事項

案由一：有關生物資源暨農學院申請自100學年度起增設「植物醫學碩士學位學程」乙案，提請 討論。（生物資源暨農學院 提）

說  明：

一、本案業經98年6月16日本校第2579次行政會議及98年9月4日專案審查委員會討論修正通過。

二、檢附專案審查委員會決議及計畫書1份如附件2，請　參閱。

決  議：依與會委員意見修正計畫書後通過，提校務會議討論。

執行情形：本案業經98年10月17日98學年度第1學期第1次校務會議討論修正通過。

案由二：有關生物資源暨農學院園藝學系申請自99學年度起更名為「園藝暨景觀學系」乙案，提請 討論。（生物資源暨農學院 提）

說  明：

一、本案業經98年8月25日本校第2587次行政會議討論通過，並提98年9月11日專案審查委員會討論修正通過。

二、檢附專案審查委員會決議及計畫書1份如附件3，請　參閱。

決  議：通過，請園藝系與相關系所溝通後，提校務會議討論。

執行情形：本案業經98年10月17日98學年度第1學期第1次校務會議討論通過。

案由三：有關獸醫專業學院申請自100學年度起設立「分子暨比較病理生物學研究所」乙案，提請 討論。(獸醫專業學院 提)

說  明：

一、本案業經98年9月8日本校第2589次行政會議及98年9月15日專案審查委員會討論修正通過。

二、檢附專案審查委員會決議及計畫書1份如附件4，請　參閱。

決  議：通過，提校務會議討論。

執行情形：本案業經98年10月17日98學年度第1學期第1次校務會議討論通過。

案由四：有關竹北分部「生態校園【節能綠校園設計】綱要性建築指導原則委託技術服務」案，茲檢具期末修正報告書1份(如附件5)，提請 討論。(竹北分部籌備小組 提)

說  明：

- 一、本案業經98年9月9日校園規劃小組委員會討論通過。

二、竹北分部「校園整體規劃報告書」與「開發環境影響說明書」業奉主管機關核定在案，惟為符合節能減碳的原則，從事節能綠校園的設計，建立具特色的校園，吸引更多的產學合作單位進駐使用，藉以積極推動本校最重要的分校校地建設，遂進行本生態校園規劃案。

決  議：通過，會中委員所提建議，請納入規劃設計之參考。

執行情形：

- 依委員所提建議修正成果報告書。

- 本案係竹北分部之校園規劃設計調整，擬依環評相關法規賡續辦理後續事宜。

案由五：有關「卓越研究大樓新建工程」案，茲檢具初步設計規劃報告書1份(如附件6)，提請 討論。(研究發展處 提)

說  明：

- 一、本案業經98年9月9日校園規劃小組委員會討論原則通過。

二、為解決本校研究空間不足的問題，並整合校級製程中心與相關貴重儀器，並為跨領域整合性的研究及各校內研究單位提供研究場地及設備，擬興建地上10層、地下2層、總樓地板面積約17000平方公尺之「卓越研究大樓」，經費預算為573,946,000元。

決  議：通過，惟會中委員所提有關廢氣、污水之排放等意見，請納入規劃設計之參考。

執行情形：

- 有關廢氣、污水之排放等意見，將持續與環安衛中心定期召開會議，力求符合環境安全衛生標準。

- 營繕組將本初步設計規劃報告書會簽各單位後，續送工程會審查。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（下午5時50分）