國立臺灣大學行政e化工作小組第72次會議紀錄

開會時間：民國98年11月25日(星期三)下午1時30分

開會地點：第2會議室

主    席：廖咸浩主任秘書

出    席：陳麗如秘書、竇松林秘書、林彥慧小姐、張義方先生、呂靜慧小姐、徐炳義專門委員、張麗珍組長、葉明源組長、史娟娟股長、鍾碧玉小姐、李承達先生、廖麗玲主任長、黃韻如專門委員、謝淑芬小姐、胡攸紅組長、陳政勳先生、羅舒欣組長、李政胤先生、羅世堅先生、劉國華先生、張瑞益組長、陳啟煌副組長、邱淑美副組長、傅潔瑩小姐、徐瑋璐小姐、楊承司先生、林鈺容小姐

記錄：蔡玉玲

壹、確認上次會議紀錄：

臨時動議一修正為「未來各單位與計資中心之相關討論，請作成書面紀錄，將系統延後完成之原因明確呈現，本工作小組會議資料亦請加註系統延後之原因，便於嗣後重新檢閱。」

貳、討論事項：

案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件1），

請討論。

決  議：

一、「學生請假系統」因配合業務單位規格增修，98年11月底完成規格確認，各項時程順延，預訂於99年4月中旬上線。

二、「新差勤系統」上線後相關功能之增修，請計資中心協助於98年12底完成。

案由二：請增修研發處「研究計畫管理系統」有關建教合作計畫項下    兼任研究助理、相關人員聘僱作業採線上申請審核方式之功能，請討論。

說  明：現行「計畫人員聘僱申請系統」有關『臨時工』之申請採線上審核作業，自98年6月至11月5日止聘僱之臨時工計2,885人次，成效良好。為擴增服務項目，持續針對『兼任助理』及『相關人員』之申請同樣採線上審核作業，以達精簡流程、提昇效能之目標。

決  議：請計資中心協助。

案由三：請協助建置宿舍繳費、退費機制e化作業，請討論。

說  明：近年來學生進住宿舍繳交暑住費用、退宿押金皆為紙本作業，一般離宿及應屆畢業生人數達2,800多人，不僅人數多且需來回奔波，亦造成住宿服務組及總務單位作業繁複易有疏漏。

決  議：請計資中心協助。

參、臨時動議(無)

肆、散會(下午2時30分)