國立臺灣大學行政e化工作小組第53次會議紀錄

開會時間：民國97年10月8日(星期三)下午2時

開會地點：第4會議室

主    席：廖咸浩主任秘書

出    席：陳麗如秘書、戴娟姿主任、竇松林秘書、林彥慧小姐、王瑞琦小姐、張義方先生、徐炳義專門委員、張麗珍組長、葉明源組長、史娟娟股長、陳基發股長、劉中鍵專門委員、李承達先生、郭美玲編審、

廖麗玲主任、黃韻如專門委員、胡攸紅組長、陳政勳先生、劉國華先生、李政胤先生、羅世堅先生、呂學一組長、陳啟煌副組長、

邱淑美副組長、傅潔瑩小姐、賈咏如小姐、陳玲娜小姐、蔡明汕先生

記錄：蔡玉玲

壹、確認上次會議紀錄(確認通過)

貳、報告事項

一、卡證e化工作小組報告：

有關推動本校卡證結合校園小額消費及行政規費應用案，已於今年5月底率先使用於校總區學位禮服借用作業，並自8月中旬起陸續於10餘處校園商店裝機啟用，經統計使用次數8月份213筆，9月份即達2,255筆，顯示師生接受度相當高；且為推廣上述應用，特別舉辦抽獎活動，期間自10月1日起至10月31日止，只要以本校學生證/教職員證悠遊卡於校內各試辦點消費即有機會參加抽獎，相關活動內容可參閱經營管理組網站。

二、秘書室報告：97年9月26日「學生資訊服務網工作小組」第7次會議紀錄決議，有關教務處提出之網頁相關改善事項乙案，請計資中心協助修整。(附件1)

經檢視網頁各頁面決議如下：

一、計資中心帳號登入頁面太長，看不到版面右側資訊，請計資中心作調整改善。

二、選課系統係教務處自行開發，請兼顧使用者之便利性自行處理。

參、討論事項：

案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件2），

請  討論。

決  議：

一、98年4月起實施假單應以自然人憑證進行線上簽核作業（強認證），並將以1個月期間採「憑證簽核」與「帳號簽核」雙軌併行。

二、有關研發處約聘僱人員「聘僱系統」，未來將以電子表單及線上簽核方式處理，請研發處、會計室、文書組與計資中心研議。

三、第5階段檢討「學生資訊服務網」擴大範圍案已於9月26日召開第7次會議，於會議上達成協議並辦理相關事項,另「臺大人學習檔」，計資中心將就入口部分作修改，開放各系所使用，故均建議結案。

四、學生請假系統俟教師熟悉「差勤系統」，習於使用自然人憑證線上簽核後再上線。

五、計資中心為使各單位更瞭解該中心人力調度及各系統進行情況，就單一處室之系統開發情形，未來將提出書面報告，列入本小組會議附件資料中作為參考。

案由二：請協助研究發展處建置「貴重儀器共同使用管理系統」，請  討論。(附件3)

說  明：為推動全校資源共享理念，及儀器設備之有效管理運用，並達到「e化作業」之目標，該系統主要功能如下：

一、查詢儀器相關資訊及開放時間。

二、申請使用儀器(計畫主持人核定是否同意申請使用)。

三、申請加入儀器設備共同使用中心(貴儀小組核定是否同意加入)。

四、管理開放申請之儀器設備。

五、通知使用者繳費或款項催繳。

決  議：列為本小組專案系統，請計資中心與相關單位研議排定時程。

參、臨時動議(無)

肆、散會(下午3時30分)