國立臺灣大學行政e化工作小組第6次會議紀錄

開會時間：民國94年11月30日(星期三)下午2時

開會地點：校總區第1行政大樓第3會議室

主    席：傅立成主任秘書

出    席：陳麗如秘書、許峰治秘書（請假）、洪泰雄主任、周漢東秘書、

周李義組長（蕭進豐先生代）、林彥慧小姐、徐炳義秘書、

張麗珍組長、蔡哲明股長、劉中鍵專門委員、許嘉琳組長、

江元秋主任、程婉青組長、胡攸紅專員、陳美燕秘書、

劉欣棠組長、賴飛羆主任（請假）、陳啟煌組長、勾淑華秘書、

呂明芳小姐、賈咏如助教、陳玲娜助教、朱芬芬小姐、楊淑蓉小姐

記錄：楊淑蓉

壹、確認上次會議紀錄：確認通過。

貳、報告事項：

一、本校校務系統動向分析簡報。

結論：修正後通過。

參、討論事項：

案由一：檢附本校校務行政E化目標如附件，請討論。

決  議：

一、短期目標訂為8項，初步結論及共識如下列：

（一）公文追踪：單位創稿之簽函預計 95年3月測試、95年5月正式

上線。

（二）到校離校手續網路化：已初步交流，由相關單位繼續討論推動。

（三）資料共享：組成工作小組做進一步討論。

（四）人事資料查詢介面：依人事室所需管理介面需求開發系統。

（五）校友動態追蹤：於畢業生離校系統加入電子郵件地址、連絡電話、通訊地址更新功能。

（六）簡易版線上簽核：由人事室、秘書室及計資中心先行試辦。

（七）學務系統Portal建立：學務處、計資中心已全力規劃，將持續

進行。

（八）臺大首頁改版及強化英文網頁內容：

1.除版面外應改善網站結構規劃。

2.秘書室許家豪先生可協助網頁設計。

3.可請語文中心外籍教師對英文網頁提供建議。

二、短期目標工作小組及預計完成時程如下表，請各工作小組儘速展開相關推動作業；請各單位於本（94）年12月9日前將小組成員名單送秘書室彙整。

| 校務行政短期目標 |
| --- |
| 短期目標 | 工作小組 | 預計時程 |
| 1.公文追踪 | 總務處文書組、計資中心 | 95/12/15校收文追蹤上線。 95/3單位創文追蹤測試。 95/5單位創文追蹤上線。 |
| 2.到校離校手續 網路化 | 人事室、教務處、學務處、總務處、電機系、資工系、計資中心、圖書館 | 95/2 完成教職員網路報到 系統。 95/5 完成學生離校手續網 路化。 |
| 3.資料共享 | 人事室、總務處出納組、事務組、會計室、計資中心 | 95/1完成人事、出納各類 獎金資料交換自動化。 95/2 完成人事、事務組、出納勞健保資料交換自動化。 95/3 完成會計、出納傳票遞送資料交換自動化。 |
| 4.人事資料查詢 | 人事室、計資中心 | 95/2完成人事管理介面系統。 |
| 5.校友動態追蹤 | 秘書室、電機系、資工系、計資中心 | 95/2 完成校友動態追蹤系統開發。 |
| 6.簡易版線上簽核 | 人事室、計資中心 | 95/2 完成計資中心、人事室及秘書室請假流程線上簽核。 |
| 7.學務系統Portal 建立 | 學務處、計資中心 | 94/12 完成第一階段系統開發。 |
| 8.臺大首頁改版及 強化英文網頁內容 | 計資中心、秘書室 | 95/3 完成。 |

三、長期目標訂為下列5項，依短期目標推展情形再訂定期程。

- 電子簽章機制建立。

- 動態工作流程控管。

- 完整線上簽核。

- 校內整合Portal建立。

- 校務系統改善。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午5時20分。