國立臺灣大學行政e化工作小組第28次會議紀錄

開會時間：民國96年3月28日(星期三)下午2時

開會地點：校總區第2行政大樓第4會議室

主    席：傅立成主任秘書

出    席：陳麗如秘書、周李義組長、竇松林秘書、林彥慧小姐、徐炳義專門委員、張麗珍組長、葉明源組長、史娟娟股長、陳源誠先生、

李明修先生、郭美玲編審、廖麗玲主任、黃韻如專門委員、

謝淑芬組長、程婉青組長、胡攸紅組長、呂學一組長、

陳啟煌副組長、劉建宏先生、邱淑美小姐、許凱平先生、

勾淑華秘書、呂明芳小姐、賈咏如助教、黃啟彰先生

記錄：蔡玉玲

壹、確認上次會議紀錄(確認通過)

貳、討論事項：

案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件1），

請  討論。

決  議：

一、英文網頁第1期翻譯資料，部分單位尚需詳細校對，延至96年4月底前上傳網頁，至教務處因配合中文網頁改版，延至5月底完成建置；英文網頁第2期，預訂時程為96年4月至10月底。

二、相關系統與自然人憑證之整合，請電子憑證推動小組近期召開會議，邀請人事室程組長與胡組長等相關人員進行研議。

三、第2階段人事系統整合，差勤系統將配合電子憑證推動小組時程修正相關功能；教職員出國請假系統，申請功能已正式上線，其餘納入人事2.0版推動。

四、體育場地預約系統，將於下週確認體育室提供之支援，以調整相關時程。

案由二：建置本校檔案管理資訊子系統「2層級著錄系統」，請  討論。(附件2)

說  明：依「機關檔案管理資訊化作業要點」，各機關檔案管理系統應建置案卷層級功能，本校「檔號查詢系統」既已完成，請計資中心協助建置該子系統，使系統功能更臻完善。

決  議：請總務處史股長與教育部確認時程之要求，再與計資中心研議配合。

參、臨時動議(無)

肆、散會(下午4時10分)