國立臺灣大學行政e化工作小組第25次會議紀錄

開會時間：民國96年1月17日(星期三)下午2時

開會地點：校總區第2行政大樓第2會議室

主    席：傅立成主任秘書

出    席：陳麗如秘書、洪泰雄主任、周李義組長、周漢東秘書、竇松林主任、林彥慧小姐、徐炳義組長、張麗珍組長、葉明源組長、史娟娟股長、陳源誠先生、劉中鍵專門委員、李承達先生、江元秋主任、

黃韻如專門委員、程婉青組長、胡攸紅組長、劉欣棠組長、

呂學一組長、陳啟煌副組長、劉建宏先生、邱淑美小姐、

許凱平先生、呂明芳小姐、陳玲娜小姐、黃啟彰先生

記錄：蔡玉玲

壹、確認上次會議紀錄：修正案由一決議一內容為：「臺大人學習檔」專案為配合5年5百億「菁英學程」，建置時程提前於96年8月底完成，請計資中心與學務處調整時程；至「體育場地預約系統」專案之建置時程，請計資中心協助，預計於96學年度第1學期末上線。

貳、報告事項：本校電子憑證推動小組報告(附件1)

參、討論事項：

案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件2），

請討論。

決  議：

一、人事系統整合中，除已上線之系統：教師鐘點費作業系統、考績子系統、人事資料查詢系統外，任免遷調子系統(P2K)已完成原訂「需求分析」之目標，並訂於第2期新增相關功能；健保系統、生活津貼系統預計96年1月完成，96年2月上線；整合約聘僱系統為配合修正專案計畫工作人員聘僱作業要點，先行暫停。人事系統整合第2期調整時程，線上投票管理系統為96年2至4月，公保系統為96年3至6月，工作費管理系統為96年2至5月(詳細時程尚未確定)。

二、有關英文網頁第2期作業，將配合英文網頁第1期翻譯作業時程調整延後。

案由二：「學生離校手續網路化」有關總務處學位服借還系統目前係簡版之功能，仍有部分功能待加強(附件3)，提請討論。

決  議：通過，請計資中心與保管組確定工作時程。

肆、臨時動議

一、有關本校各單位自聘約聘僱人員(目前約350人)之管理單位，請計資中心進行研議，提出可行方案。

二、有關卡證e化作業，請總務處徐秘書訂出時程。

三、為使行政品質評鑑委員等相關單位瞭解本校行政e化之執行情形，擬提出e化簡報，請各業務單位就e化(已上線系統)現況及其效益相關資料，製作成PowerPoint型式，送秘書室彙整。

伍、散會(下午4時50分)