國立臺灣大學行政e化工作小組第24次會議紀錄

開會時間：民國95年12月27日(星期三)下午2時

開會地點：校總區第2行政大樓第4會議室

主    席：傅立成主任秘書

出    席：陳麗如秘書、洪泰雄主任、周李義組長、竇松林主任、林彥慧小姐、

張麗珍組長、葉明源組長、史娟娟股長、陳源誠先生、李承達先生、

程婉青組長、胡攸紅組長、呂學一組長、陳啟煌副組長、劉建宏先生、邱淑美小姐、賈咏如助教、黃啟彰先生、陳育仁先生

記錄：楊淑蓉

壹、確認上次會議紀錄：修正案由一之決議一內容為：請國際學術交流中心業務e化小組研議學生出席國際會議請假相關流程，擴增系統功能以提供相關資料分析；有關推動研助理薪資e化乙事，擬先將薪資所得表及黏存單之核章程序簡化，餘再尋求其他解決方案。

貳、報告事項：

一、有關卡證e化作業推動過程因客觀條件及環境因素變化快速，工作小組亦持續研商評估本校最有利方案，上次會議提出之各項考量因素，已藉12月25日主秘主持電子憑證推動小組第4次會議之便，與相關同仁討論(如附件1)，基於考量數位學生證主流趨勢、學校教職員數量及異動率有限等條件下，決議仍採取結合悠遊卡之方向推動，特提會報告。

參、討論事項：

案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件2），

請討論。

決  議：

一、「臺大人學習檔」專案為配合5年5百億「菁英學程」，建置時程提前於96年8月底完成，請計資中心與學務處調整時程；至「體育場地預約系統」專案之建置時程，請計資中心協助，預計於96學年度第1學期末上線。

二、有關學務處生輔組所提「中低收入家庭學生就學補助登入及管理系統」等3系統維護申請案，計資中心規劃將「中低收入家庭學生就學補助登入及管理系統」、「學生減免學雜費管理系統」列入行政e化工作小組第4階段專案，俟程式設計師與業務單位需求內容洽談完成，再提會報告；另「學生綜合資料登錄系統」因慮及學生資料之保密性及安全性，仍不宜開放系所承辦人批次列印學生資料功能。

三、本校英文網頁因部分網頁翻譯作業需至96年3月方能完成，修正英文網頁第1期完成日程延至96年3月。營繕組行政業務電腦化專案因營繕工程之專業性，且需配合學校各單位的協調資料，延至96年6月完成。。

四、為使本校建築物均有中英文名稱，請總務處依本校建築物中文名稱

一覽表，函請本校各行政單位及院、系所及中心提供已有英文名稱之資

料，俟彙整後將未有英文名稱之建物中文資料交由翻譯社統一翻譯。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午4時40分。