國立臺灣大學行政e化工作小組第18次會議紀錄

開會時間：民國95年8月23日(星期三)下午2時

開會地點：校總區第2行政大樓第4會議室

主    席：傅立成主任秘書

出    席：陳麗如秘書、洪泰雄主任（李宏森股長代）、周李義組長（陳建吉代）、

竇松林主任、林彥慧小姐、徐炳義秘書、張麗珍組長、彭國棟組長（葉明源代）、葉明源編審、陳源誠先生、劉中鍵專門委員、李承達先生、郭美玲編審、江元秋主任、黃韻如專門委員、胡攸紅組長、劉欣棠組長、陳信希主任、呂學一組長、陳啟煌組長、劉建宏先生、邱淑美小姐、

呂明芳小姐、陳玲娜助教、楊淑蓉小姐

記錄：楊淑蓉

壹、確認上次會議紀錄：確認通過。

貳、討論事項：

案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件1），

請討論。

決  議：

一、為提升已上線系統使用效益，請公文追蹤系統工作小組（文書組）、教職員網路報到系統（人事室）向院、系所進行宣導。

二、請人事資料查詢工作小組於9月下旬前將該系統修正完成，於10

月3日（星期2）至行政會議提出專案說明及實地示範系統操作。

三、為使校友動態系統更臻完善，於計資中心確定不影響系統結構下，由資工系協助增加該系統效能。

四、線上簽到退系統已建置及測試完成，請人事室規劃於本年10月正式試用。

五、鑒於本校英文網頁工作小組已開始運作，學生資訊服務網英文版部分，併入該小組共同推動。

六、人事系統整合工作小組部分子系統原預計使用P2K子系統，經

測試及分析，決議自行開發系統；預訂於12月底前完成12項子系統。

七、國際學術交流中心業務e化工作小組，因學術交流成果查詢統計模組尚未作最後確認，修正該小組完成日期為95年9月。

八、總務處營繕組行政業務電腦化需求案，系統建置時程待與計資中心評估人力後於下次會議提供。

案由二：本校電子簽章推動案（附件2），請討論。

決  議：成立電子憑證推動小組，由主任秘書擔任召集人，邀集陳信希主任、江元秋主任、徐炳義秘書及葉明源編審，討論電子憑證結合差勤、公文簽核等事宜。

案由三：行政e化工作小組第3階段專案及預計時程案，請討論。

決  議：由主任秘書召開行政e化執行小組會議，討論第3階段工作，並檢視第1、2階段專案需調整或加強之處。

參、臨時動議：無。

肆、散會：下午5時35分。