國立臺灣大學行政e化工作小組第17次會議紀錄

開會時間：民國95年7月12日(星期三)下午3時

開會地點：校總區第2行政大樓第4會議室

主    席：傅立成主任秘書

出    席：陳麗如秘書、許峰治秘書（請假）、洪泰雄主任、周李義組長、

周漢東秘書（請假）、竇松林主任、林彥慧小姐、徐炳義秘書、

張麗珍組長、彭國棟組長（史娟娟代）、史娟娟股長、葉明源編審（傅潔瑩代）、劉中鍵專委（請假）、許嘉琳組長、李承達先生、郭美玲編審、江元秋主任（黃韻如專委代）、程婉青組長、謝淑芬組長、胡攸紅專員、陳美燕秘書（請假）、劉欣棠組長（張雅冠代）、賴飛羆主任（陳啟煌代）、陳啟煌組長、劉建宏先生、勾淑華秘書（請假）、呂明芳小姐、賈咏如助教（請假）、陳玲娜助教（請假）、楊淑蓉小姐

記錄：楊淑蓉

壹、確認上次會議紀錄：修正決議一：教職員網路報到工作小組至行政會議提出專案說明時間為95年7月25日；餘確認通過。

貳、討論事項：

案由一：總務處營繕組行政業務電腦化需求案，請討論。

說  明：總務處營繕組為配合本校會計查帳系統、報帳作業及財產登錄e化作業，擬請行政e化工作小組及計資中心協助電腦化需求內容如附件1。

決  議：總務處營繕組行政業務電腦化需求，成立專案小組，由總務處徐炳義秘書擔任召集人，邀集計資中心、會計室、總務處出納組與營繕組共同研議；請需求單位先進行內部討論及時程規劃，於下次會議時提出作業時程說明。

案由二：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件1），

請討論。

決  議：

一、請公文追蹤工作小組規劃下一階段內容（加入公文稽催等新功能），於下次會議時提出作業時程說明。

二、為配合公文無紙化之目標，請文書組及計資中心研擬發送通知信至各單位公務信箱，由各單位上網查閱公文（免再發紙本）之可行性及配合措施。

三、教職員網路報到系統預計於本（95）年7月下旬（配合校教評會開會時間）啟用教師報到系統，新進教師可採用網路報到。

四、臺大網頁新版已自7月1日放置於本校網頁，訂於7月底正式改版；英文網頁專案小組由傅主任秘書擔任召集人，與計資中心、秘書室共同研議，下次會議時提出作業時程說明。

五、人事系統整合工作小組原訂期程未分細項進度，現分項訂定新期

程，預定8月底前完成生活津貼申請系統、教師請假系統、教師鐘點費等。其他新系統預訂於12月底前上線。

案由三：有關電子簽章及校務系統相關人事資料（臺大人）案（附件3），請討論。

決  議：電子簽章案留置下次會議繼續討論；校務系統相關人事資料案，請各單位檢視相關內容，無誤後定案。

參、臨時動議：無。

肆、散會：下午5時45分。