國立臺灣大學行政e化工作小組第14次會議紀錄

開會時間：民國95年5月12日(星期五)上午9時

開會地點：校總區第2行政大樓第4會議室

主    席：傅立成主任秘書

出    席：陳麗如秘書、許峰治秘書、洪泰雄主任、周李義組長、周漢東秘書、

竇松林主任、林彥慧小姐、徐炳義秘書、彭國棟組長（葉明源代）、

張麗珍組長、葉明源編審、劉中鍵專委、許嘉琳組長、李承達先生、

郭美玲編審、江元秋主任、程婉青組長（受訓公假）、謝淑芬組長、

胡攸紅專員、陳美燕秘書（劉欣棠代）、劉欣棠組長、

賴飛羆主任（陳啟煌代）、陳啟煌組長、劉建宏先生、

黃雯婷小姐（請假）、勾淑華秘書（請假）、呂明芳小姐（請假）、

賈咏如助教（請假）、陳玲娜助教、朱芬芬小姐、楊淑蓉小姐

記錄：楊淑蓉

壹、確認上次會議紀錄：確認通過。。

貳、討論事項：

案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件1），

請討論。

決  議：

一、請各工作小組確認並更新甘特圖，預計時程欄位應包括重點項目(細項亦可繪出)，並以開會日為進度查核點，列出完成進度比率。

二、公文追蹤工作小組有關單位創文追蹤部分，由總務組於5月底請各單位進行測試，以配合該系統6月正式上線。

三、簡易版線上簽核工作小組應於5月底完成教務處、人事室、秘書室及計資中心等4個單位之線上請假系統測試，6月份由該4單位正式使用線上請假作業，並於7月份全校上線使用該系統。

四、為配合本校網頁首頁5月改版，請計資中心通知各單位檢視相關網頁，進行資料修正與更新。

五、網路報帳系統工作小組及人事系統整合工作小組，由於人員招募進度未如預期，該二小組人員招募乙項展延至95年6月，惟其他期程不變。

六、已結案之工作小組請於下次開會時提出使用情形、實際效益之追蹤報告；並請準備完整資料於本校行政會議時向行政主管做成果報告，其中人事資料查詢工作小組內容則向校長簡報。

參、臨時動議：無。

肆、散會：中午12時20分。