國立臺灣大學行政e化工作小組第12次會議紀錄

開會時間：民國95年3月31日(星期五)上午10時

開會地點：校總區第1行政大樓第3會議室

主    席：傅立成主任秘書

出    席：陳麗如秘書、許峰治秘書（請假）、洪泰雄主任、周李義組長、

周漢東秘書、竇松林主任、林彥慧小姐（請假）、徐炳義秘書、

張麗珍組長（請假）、彭國棟組長（請假）、葉明源編審、劉中鍵專委、許嘉琳組長、洪玉珠股長、郭美玲編審（宋志華小姐代）、江元秋主任、程婉青組長、謝淑芬組長、胡攸紅專員、陳美燕秘書、劉欣棠組長、

賴飛羆主任（請假）、陳啟煌組長、劉建宏先生、黃雯婷小姐、

勾淑華秘書（請假）、呂明芳小姐、賈咏如助教、陳玲娜助教（請假）、朱芬芬小姐、楊淑蓉小姐

記錄：楊淑蓉

壹、確認上次會議紀錄：確認通過。

貳、報告事項：

一、本校教職員證、學生證結合悠遊卡案評估報告（附件1）。

結論：請卡證e化工作小組繼續推動。

參、討論事項：

案由一：行政E化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件2），

請討論。

決  議：

一、依原訂進度於95年3月完成專案之工作小組計有：

（一）資料共享工作小組完成會計、出納傳票遞送資料交換自動化。

（二）臺大首頁改版及強化英文網頁內容工作小組完成首頁改版。

二、有關公文追蹤工作小組：

（一）修正工作時程為：95年4月完成單位創文追蹤測試、95年6月底完成單位創文追蹤上線。

（二）總務處文書組人力不足乙事，建請總務處進行內部人力調整。計資中心負責電腦系統之程式設計師懸缺已久乙事，建請以改聘約聘人員方式儘速補足，以符本校推動e化需求。

（三）公文追蹤系統加入稽催統計功用之需求，請該小組預留作業機制，俟單位創文追蹤上線完成後，再加入該功能。

三、原簡易版線上簽核工作小組已於95年2月底完成請假流程線上簽核，

該小組延伸為線上簽到退系統工作小組，繼續推動線上出勤系統作業。

四、臺大首頁改版及強化英文網頁內容工作小組已依原訂時程完成，請計資

中心於舊網頁加入點選新網頁之功能，使新舊網頁併行，並收集意見後

逐步以新網頁取代舊網頁。

五、學生資訊服務網工作小組請加入圖書館相關人員繼續推動。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：中午12時45分。