國立臺灣大學行政e化工作小組第154次會議紀錄

開會時間：民國107年7月25日(星期三)下午3時

開會地點：第4會議室

主    席：李心予主任秘書

出    席：李心予、陳麗如、高麗華（請假）、陳俊佑、張麗珍(劉靜慧代)、王懿梅、陳億菁（請假）、郭 芠、林秀玲、陳亞欣、王詩曉、謝淑芬、王鳳鳳、周利玲、羅舒欣、鍾佳吟、王致美、顏嗣鈞、陳啟煌、傅潔瑩、高雪、林玉燕（請假）、楊鎧瑋

記錄：顏曼萍

壹、確認上次會議紀錄(確認通過)

貳、報告事項

總務處保管組報告：

一、「財產物品管理系統」原定進度於107年8月完成專案，因程式設計師於107年3月底離職，致該專案擱置無法結案。計資中心已另指派程式設計師接手系統維護工作，惟查該系統程式屬Microsoft .NET 2.0 (2006年)架構，微軟目前支援版本係NET 4.5.2，設計師表示，若在此系統上修改新增功能，軟體生命週期很短，微軟亦未提供安全性保證。基於系統安全，建議暫停本專案，全部改版升級，本專案未完成之需求將併入改版後增修。

二、有關升級改版之開發時程及相關細節，保管組刻正與計資中心討論，本案擬請同意先行結案，後續將以改版之進度時程提案重啟專案；改版期間計資中心將繼續維護原系統，以確保業務正常營運。

參、討論事項

案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件1），提請討論。

決議：通過。

案由二：學務處住宿組為簡化學生宿舍作業流程，提升掛號信件及包裹領取效率，擬請計資中心協助開發「學生宿舍掛號信件包裹通知系統」，提請討論。

說明：依學務處107年6月25日簽文辦理。

決議：通過，列入專案。

案由三：學務處心輔中心為簡化學生諮商流程，優化使用者介面，擬請計資中心協助改版「諮商管理系統」，提請討論。

說明：

一、依學務處107年7月9日簽文辦理。

二、系統擬改以HTML格式撰寫，以改善原系統維護及擴充性問題，同時將單一系統分割重整，使用者區分為學生端、老師端及管理端，並新增及改善部分功能。

決議：通過，列入專案。

肆、臨時動議

案由：有關近期計資中心人力招募遭遇困難，人員出缺後不易銜接，以致影響執行中專案進度，如何因應，提請討論。

決議：為利資訊人力招募及留才，有關改善計資中心程式設計同仁薪資待遇，縮短與業界差距，請計資中心提出建議作法與經費需求，由主任秘書向校長報告，以研議解決方案。

伍、散會(下午3時55分)